新北市政府警察局114年度老舊廳舍整修資訊 / (更新至114年6月4日)
編號	項目	執行進度
1	新店分局江陵派出所外牆局部磁磚修復	工程採購於114年5月23日決標。
2	新店分局哪哮派出所斜屋頂雨遮	工程採購於114年5月13日決標。
3	三峽分局插角派出所2、3樓壁癌及防水施作	工程採購於114年5月9日決標、5月20日訂約，預計9月23日竣工。
4	林口分局本部4樓及5樓共計17間待勤室盥洗衛浴空間防水修繕	工程採購訂於114年6月4日辦理第1次開標作業。
5	淡水分局中山路派出所暨交通分隊、分局待勤室及水碓派出所衛浴、防水修繕	工程採購訂於114年6月5日辦理第1次開標作業。
6	中和分局秀山派出所外牆隔柵更新及外牆塑鋁板損壞檢修	工程採購訂於114年6月11日辦理第1次開標作業。
7	金山分局石門分駐所建築物耐震能力詳細評估	履約中，預計114年7月18日完成報告書。
8	蘆洲分局五股分駐所辦公廳舍建築物耐震能力詳細評估	履約中，預計114年7月18日完成報告書。
9	瑞芳分局(太平、福隆、猴硐、平林、鼻頭、大寮、四腳亭派出所)辦公廳舍建築物耐震能力詳細評估	履約中，預計114年7月31日完成報告書。
10	淡水分局(水源、興仁派出所)辦公廳舍建築物耐震能力詳細評估	履約中，預計114年6月30日完成報告書。
11	板橋分局(板橋交通分隊、後埔派出所)辦公廳舍建築物耐震能力詳細評估	履約完成，委聘廠商已於114年5月29日提送耐震能力詳細評估報告書。
12	金山分局大鵬派出所辦公廳舍建築物耐震能力詳細評估	履約中，預計114年7月18日完成報告書。
13	板橋分局後埔派出所污水下水道接管工程	委聘技術服務辦理規劃設計中。
14	汐止分局烘內派出所機車道路緣加固及偵查隊人犯留置室修繕	工程採購於114年5月8日決標、5月22日訂約
15	蘆洲分局本部頂樓造型樑外牆板風災破損修繕	工程採購於114年5月23日、6月3日均流標，續辦第3次開標作業。
16	板橋分局本部偵查隊、沙崙派出所、交通分隊等3處修繕	工程採購於114年4月21日決標、5月9日開工。
17	蘆洲分局更寮派出所修繕	廠商於4月22日進場施作，目前施工中。
18	中和派出所停車場地坪、車道漏水、7樓浴廁、1至7樓電梯間地坪修繕	委聘技術服務辦理規劃設計中。
19	新店分局直潭派出所及龜山派出所待勤室隔間工程	委聘技術服務辦理規劃設計中。
20	汐止分局長安派出所及分局本部大樓B1地下室車道整修工程	委聘技術服務辦理規劃設計中。
21	三重分局本部5樓廁所整修工程	委聘技術服務辦理規劃設計中。
22	瑞芳分局瑞濱派出所新設星頂鐵皮防水工程	委聘技術服務辦理規劃設計中。
23	土城分局耐震補強工程	工程採購訂於114年6月10日辦理開標作業。